แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567

เทศบาลตำบลเชิงแส

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

| 1 | ผลผลิต | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.โครงการขยายเขตเดินท่อเมนประปาสายหลาแป๊ะเซ้งถึงหนองไม้แก่น หมู่ที่ 2 ต.เชิงแส | -ประชาชนมีน้ำใช้น้ำเพื่อการบริโภคและอุปโภคอย่างเพียงพอ | 500,000 | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 2.โครงการก่อสร้างติดตั้งท่อเหลี่ยมคอนกรีตสายเยาว์ ม.2,3 ต.เชิงแส | -ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรและระบายน้ำท่วมขังในพื้นที่ | 324,000 | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 3.โครงการก่อสร้างติดตั้งท่อเหลี่ยมสายบ้านนายประดิษฐ (โคกพระ) ม.3 ต.เชิงแส | -ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรและระบายน้ำท่วมขังในพื้นที่ | 280,000 | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 4.โครงการติดตั้งโคมไฟ LED พร้อมเสาสายชมรมกำนัน หมู่ที่ 4 ต.เชิงแส | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ | 200,000 | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

| โครงการ | ผลผลิต | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมแก่ประชาชน | ประชาชนมีอาชีพเสริมและทำให้รายได้เพิ่มขึ้น | 30,000 | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม

| โครงการ | ผลผลิต | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลร้อยละ 100 ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ | 6,000,000 | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | อยู่ในระหว่างการดำเนินการ | 1,915}300 (คำนวณจาก 1 ต.ค.66 - ปัจจุบัน) |
| 2.เบี้ยยังชีพความพิการ | ผู้พิการในเขตเทศบาลร้อยละ 100 ได้รับเบี้ยพิการ | 1,500,000 | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | อยู่ในระหว่างการดำเนินการ | 404,800 (คำนวณจาก 1 ต.ค.66 - ปัจจุบัน) |
| 3.เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | ผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาลร้อยละ 100 ได้รับเบี้ยเอดส์ | 30,000 | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | อยู่ในระหว่างการดำเนินการ | 22,500 (คำนวณจาก 1 ต.ค.66 - ปัจจุบัน) |
| 4.โครงการงานประเพณีลากพระ | ประชาชนร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ | 20,000 | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 15,450 |
| 5.โครงการวันลอยกระทง | ประชาชนร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ | 35,000 | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 34,700 |
| 6.โครงการสมโภชหลวงพ่อเดิม | ประชาชนร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ | 100,000 | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 7.โครงการวันเด็ก | ประชาชนร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ | 100,000 | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 100,000 |
| 8.ค่าใช้บริหารสถานศึกษา | นักเรียนในพื้นที่มีอาหารครบห้าหมู่ครบร้อยละ100 | 238,700 | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | อยู่ในระหว่างการดำเนินการ | 99,180 |
| 9.อาหารเสริมนม | นักเรียนในพื้นที่มีอาหารครบห้าหมู่ครบร้อยละ100 | 473,898 | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | อยู่ในระหว่างการดำเนินการ | 306,908 |
| 10.อาหารกลางวันโรงเรียนบ้านรัดปูน | นักเรียนในพื้นที่มีอาหารครบห้าหมู่ครบร้อยละ100 | 378,000 | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | อยู่ในระหว่างการดำเนินการ | 145,530 |
| 11.อาหารกลางวันโรงเรียนชุมชนบ้านเชิงแส | นักเรียนในพื้นที่มีอาหารครบห้าหมู่ครบร้อยละ100 | 576,000 | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | อยู่ในระหว่างการดำเนินการ | 260,140 |
| 12.โครงการงานรัฐพิธี | ประชาชนและบุคลากรในพื้นที่และใกล้เคียงร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ | 20,000 | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 20,000 |

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสาธารณสุข

| โครงการ | ผลผลิต | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด | ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลร้อยละ 100 ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ | 20,000 | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 2.โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ | ผู้พิการในเขตเทศบาลร้อยละ 100 ได้รับเบี้ยพิการ | 20,000 | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 3.โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | ผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาลร้อยละ 100 ได้รับเบี้ยเอดส์ | 12,000 | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 4.โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไข้เลือดออก | ประชาชนร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ | 20,000 | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 5.โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | ประชาชนร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ | 35,000 | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 6.โครงการป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัยบนท้องถนน | เพื่อลดการป้องกันและเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนร้อยละ 95 | 20,000 | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 7.โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ(ทบทวน) | มีอถ.เข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 | 20,000 | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 8.โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครอปพร.เชิงแส | อปพร.เข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 | 30,000 | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

| โครงการ | ผลผลิต | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.โครงการวันพัฒนาหมู่บ้าน | ประชาชนและพนักงานร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ | 20,000 | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 2. โครงการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ | ประชาชนและพนักงานร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ | 5,000 | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 3. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามพระราชดำริ | ประชาชนและพนักงานร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ | 20,000 | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 4.โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ประชาชนและพนักงานร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ | 10,000 | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 5.โครงการคัดแยกขยะ | ประชาชนและพนักงานร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ | 10,000 | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านบริหารองค์กร

| โครงการ | ผลผลิต | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบรวงผึ้ง 40 ช่อง | ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลร้อยละ 100 ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ | 12,000 | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 2.ค่าออกแบบควบคุมวันิฉัยให้เอกชน | ผู้พิการในเขตเทศบาลร้อยละ 100 ได้รับเบี้ยพิการ | 1,853,000 | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 3.จัดซื้อรถจักรยานยนต์ | ผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาลร้อยละ 100 ได้รับเบี้ยเอดส์ | 12,000 | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 4.จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า | มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการดำเนินงานสำหรับบริการประชาชน | 20,000 | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 5.จัดซื้อไขควงกันกระแทกไร้สาย 18 โวทค์ | ประชาชนร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ | 35,000 | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 6.จัดซื้อไขควงกันกระแทกไร้สาย 20 โวทค์ | มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการดำเนินงานสำหรับบริการประชาชน | 100,000 | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 7.โครงการสำรวจที่สาธารณะนส.3 | สามารถบริการประชาชนในพื้นที่ได้ร้อยละ100 | 100,000 | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 8.ค่าจัดทำผังเมืองชุมชน | สามารถบริการประชาชนในพื้นที่ได้ร้อยละ100 | 238,700 | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 9.ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์จำนวน 3 เครื่อง | มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการดำเนินงานสำหรับบริการประชาชนร้อยละ90 | 473,898 | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 10.จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน | มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการดำเนินงานสำหรับบริการประชาชนร้อยละ90 | 5,000 | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 11.โครงการเยียวยาช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัย | ประชาชนได้รับการช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงร้อยละ100 | 100,000 | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 10.โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี | มีเครื่องมือเครื่องใช้เพื่อบริการประชาชนได้อย่างเพียงพอร้อยละ90 | 20,000 | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |

| โครงการ | ผลผลิต | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.จัดซื้อโปรแกรมประปา | มีเครื่องมือเครื่องใช้เพื่อบริการประชาชนได้อย่างเพียงพอร้อยละ90 | 12,000 | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 12.โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | เทศบาลได้รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและนำมาแก้ไขปัญหาได้ร้อยละ90 | 1,853,000 | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 13.โครงการเวทีประชาคมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น | เทศบาลได้รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและนำมาแก้ไขปัญหาได้ร้อยละ 90 | 12,000 | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 14.โครงการถมดินเพื่อก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ฯ | มีระดับพื้นที่ในการก่อสร้างร้อยละ90 | 20,000 | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 15.โครงการเชิดชูเกียรติฯ | บุคลากรประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ95 | 35,000 | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 16.โครงการผู้นำชุมชนพบประชาชน | เทศบาลได้รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและนำมาแก้ไขปัญหาได้ร้อยละ 95 | 100,000 | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 17.โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพสมาชิกสภา เทศบาลฯ | สามารถเพิ่มประสิทธิภาพสามาชิกาสภาเทศบาลฯในการทำงานได้เพิ่มขึ้นร้อยละ95 | 100,000 | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 18.โครงการสร้างคุณธรรมและวัฒนธรรม | ทำให้บุคลกรใหหน่วยงานมีการทำงานอย่างมีคุณธรรมและวัฒนธรรมที่ดีร้อยละ90 | 238,700 | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 19. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาล | ทำให้บุคลากรใหหน่วยงานมีการทำงานอย่างมีคุณธรรมและวัฒนธรรมที่ดีร้อยละ95 | 15,000 | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |

| โครงการ | ผลผลิต | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.จัดซื้อเครื่องสูบน้ำปั้มบาดาล10แรงม้าขนาด3 นิ้ว | มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการดำเนินงานสำหรับบริการประชาชนร้อยละ90 | 95,000 | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 21.จัดซื้อเครื่องสูบน้ำปั้มบาดาล3แรงม้าขนาด2 นิ้ว | มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการดำเนินงานสำหรับบริการประชาชนร้อยละ90 | 70,000 | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 22.จัดซื้อปั้มหอยโข่งขนาด 3แรงม้าท่อ 2 นิ้ว | มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการดำเนินงานสำหรับบริการประชาชนร้อยละ90 | 15,000 | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 23.จัดซื้อปั้มหอยโข่งขนาด 3 แรงม้าท่อ 3 นิ้ว | มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการดำเนินงานสำหรับบริการประชาชนร้อยละ90 | 15,000 | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 24.จัดซื้อพัดลมแบบแขวน | มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการดำเนินงานสำหรับบริการประชาชนร้อยละ90 | 6,000 | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 25จัดซื้อเครื่องเล่นสนาม | มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการดำเนินงานสำหรับบริการประชาชนร้อยละ90 | 100,000 | 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |