รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2567

เทศบาลตำบลเชิงแส

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค

| ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม | งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ | งบประมาณ (ดำเนินการจริง) | ระยะเวลาดำเนินการ |  | ผลการดำเนินการ | ปัญหาและอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เริ่มดำเนินการ | สิ้นสุด |  |  |  |
| 1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายประดิษฐ์ | 279,000 | 353,000 | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 | ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| 2.โครงการขยายเขตท่อเมนท์ประปาหลาแป๊ะเส้งกถึงหนองไม้แก่น หมู่ที่ 2 ตำบลเชิงแส | 499,000 | 213,519 | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 | ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| 3.โครงการถมดินลูกรังเพื่อการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล | 500,000 | 471,000 | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 | ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ

| ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม | งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ | งบประมาณ (ดำเนินการจริง) | ระยะเวลาดำเนินการ |  | ผลการดำเนินการ | ปัญหาและอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เริ่มดำเนินการ | สิ้นสุด |  |  |  |
| 1.โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน | 20,000 | 0 | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 | ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ | มีงบประมาณไม่เพียงพอ | ไม่มี |

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม การศึกษาศาสนาและวัฒธรรม

| ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม | งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ | งบประมาณ (ดำเนินการจริง) | ระยะเวลาดำเนินการ |  | ผลการดำเนินการ | ปัญหาและอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เริ่มดำเนินการ | สิ้นสุด |  |  |  |
| 1.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา | 227,504 | 213,044 | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 | ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| 2.โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส | 522,300 | 522,600 | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 | ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| 3.โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านรัดปูน | 272,430 | 294,300 | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 | ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| 4.โครงการจัดงานวันเด็ก | 100,000 | 99,274 | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 | ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| 5.โครงการจัดงานประเพณีลากพระ | 15,450 | 0 | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 | ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ | มีงบประมาณไม่เพียงพอ | ไม่มี |
| 6.โครงการสมโภชหลวงพ่อเดิม | 45,996 | 36,632 | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 | ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ | มีงบประมาณไม่เพียงพอ | ไม่มี |
| 7.โครงการจัดงานวันลอยกระทง | 34,700 | 0 | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 | ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ | มีงบประมาณไม่เพียงพอ | ไม่มี |

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเสาธารณสุขและการพัฒนาคุณภาพที่ดี

| ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม | งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ | งบประมาณ (ดำเนินการจริง) | ระยะเวลาดำเนินการ |  | ผลการดำเนินการ | ปัญหาและอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เริ่มดำเนินการ | สิ้นสุด |  |  |  |
| 1.โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่รบาดของโรคไข้เลือดออก | 1,500 | 0 | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 | ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ | มีงบประมาณไม่เพียงพอ | ไม่มี |
| 2.โครงการทำหนันสุนัขและแมวที่ไม่มีเจ้าของ | 30,000 | 0 | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 | ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ | มีงบประมาณไม่เพียงพอ | ไม่มี |
| 3.โครงการป้องกันควบคุมดรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 | 20,000 | 0 | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 | ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ | มีงบประมาณไม่เพียงพอ | ไม่มี |
| 4.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 5,758,300 | 5,662,800 | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 | ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| 5.เบี้ยยังชีพความพิการ | 1,235,200 | 1,276,400 | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 | ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| 5.เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 18,000 | 18,000 | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 | ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| 6.โครงการป้องกันลดอุบัติเหตุและอุบัติภัยบนท้องถนน | 10,000 | 0 | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 | ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| 7.โครงการซักซ้อมและแผนปฏิบัติการสารณภัย | 36,000 | 8,496 | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 | ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| 8.โครงการเยียวยาช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัย | 100,000 | 26,849.16 | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 | ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| 9.โครงการศูนย์เฉลิมพระเกียรติเพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อHIVตำบลเชิงแส | 10,000 | 0 | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 | ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม | งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ | งบประมาณ (ดำเนินการจริง) | ระยะเวลาดำเนินการ |  | ผลการดำเนินการ | ปัญหาและอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|  |  |  | เริ่มดำเนินการ | สิ้นสุด |  |  |  |
| 10.โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน | 15,000 | 0 | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 | ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ | มีงบประมาณไม่เพียงพอ | ไม่มี |

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

| ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม | งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ | งบประมาณ (ดำเนินการจริง) | ระยะเวลาดำเนินการ |  | ผลการดำเนินการ | ปัญหาและอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เริ่มดำเนินการ | สิ้นสุด |  |  |  |
| 1.โครงการสำรวจที่สาธารณะเพื่อออกนส.3 | 50,000 | 0 | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 | ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ | มีงบประมาณไม่เพียงพอ | ไม่มี |
| 2.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามพระราชดำริ | 20,000 | 0 | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 | ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| 3.โครงการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 10,000 | 5,432 | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 | ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| 4.โครงการน่าบ้านน่ามอง | 20,000 | 0 | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 | ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ | มีงบประมาณไม่เพียงพอ | ไม่มี |
| 5โครงการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ | 5,000 | 0 | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 | ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ | มีงบประมาณไม่เพียงพอ | ไม่มี |
| โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามพระราชดำริ | 20,000 | 0 | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 | ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ | มีงบประมาณไม่เพียงพอ | ไม่มี |

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหาร

| ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม | งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ | งบประมาณ (ดำเนินการจริง) | ระยะเวลาดำเนินการ |  | ผลการดำเนินการ | ปัญหาและอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เริ่มดำเนินการ | สิ้นสุด |  |  |  |
| 1.จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ | 16,000 | 18,700 | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 | ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| 2.โครงการจัดซื้อจอเครื่องคอมพิวเตอร์ | 20,000 | 0 | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 | ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ | มีงบประมาณไม่เพียงพอ | ไม่มี |
| 3.โครงการจัดซื้อพัดลมแบบแขวน | 6,000 | 0 | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 | ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ | มีงบประมาณไม่เพียงพอ | ไม่มี |
| 4.โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม | 100,000 | 0 | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 | ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ | มีงบประมาณไม่เพียงพอ | ไม่มี |
| 5.โครงการจัดซื้อตู้เย็น | 20,000 | 0 | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 | ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ | มีงบประมาณไม่เพียงพอ | ไม่มี |
| 6..โครงการจัดทำเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 5,000 | 0 | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 | ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ | มีงบประมาณไม่เพียงพอ | ไม่มี |
| 7.โครงการปรับปรุงและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น | 7,000 | 0 | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 | ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ | มีงบประมาณไม่เพียงพอ | ไม่มี |
| 8.โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า | 19,00 | 15,000 | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 | ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |

| ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม | งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ | งบประมาณ (ดำเนินการจริง) | ระยะเวลาดำเนินการ |  | ผลการดำเนินการ | ปัญหาและอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เริ่มดำเนินการ | สิ้นสุด |  |  |  |
| 8.โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ | 100,000 | 0 | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 | ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ | มีงบประมาณไม่เพียงพอ | ไม่มี |
| 9.โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำปั้มบาดาลใบพัด ขนาด 10 แรงม้าท่อขนาด 3 นิ้ว | 95,000 | 95,000 | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 | ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ | มีงบประมาณไม่เพียงพอ | ไม่มี |
| 10.จัดซื้อเครื่องสูบน้ำปั้มบาดาลใบพัด ขนาด 3 แรงม้าท่อขนาด 2 นิ้ว | 35,000 | 70,300 | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 | ยัง ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| 11.จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบรังผึ้งขนาด 40 ช่อง | 10,000 | 6,000 | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 | ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| 12.โครงการจัดซื้อโปรแกรมประปา | 20,000 | 20,000 | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 | ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| 13.โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน | 33,0788 | 22,000 | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 | ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |
| 14.โครงการเสริมสร้างุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ | 13,000 | 8,900 | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 | ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี |

ข้อเสนอแนะ

จากการติดตามและประเมินผลดังกล่าว     ผลการวิเคราะห์พบว่าการดำเนินการในแต่ละยุทธศาสตร์นั้น  ในภาพรวมความต้องการของประชาชนในการพัฒนาด้านต่าง ๆ นั้นยังมีมาก  จะเห็นได้จากความพึงพอใจของประชาชนสูงสุดอยู่ที่  ประเด็นที่ 8  ประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ   ส่วนประเด็นที่ประชาชนพอใจต่ำสุดอยู่ที่   การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบ   การประชาสัมพันธ์    และการดำเนินการให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด   ซึ่งเทศบาลตำบลควรปรับปรุง  คือ

1.	ด้านโครงสร้างพื้นฐานควรมีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ทั้งก่อนและหลังดำเนินการ   พร้อมกับการกระจายอำนาจการตรวจสอบต่างๆแก่ประชาชน ให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น

2.	ด้านเศรษฐกิจควรมีการเร่งรัดโครงการพัฒนาด้านการเกษตร  เนื่องจากเป็นพื้นที่ชนบท  ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

3..	ควรประชาสัมพันธ์และรายงานผลการดำเนินการต่าง ๆของเทศบาลตำบลให้ประชาชนรับทราบมากขึ้น

4.	การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้ด้อยโอกาส  เทศบาลควรจัดสรรงบประมาณให้ครอบคลุมทั่วถึง

5.	ควรให้ความรู้ในบทบาทหน้าที่ของประชาชนในการมีส่วนร่วมพัฒนา ยิ่งขึ้น

6.	เทศบาลตำบลควรเร่งรัดการดำเนินการต่าง ๆให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

แบบที่  3/2

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ

เทศบาลตำบลเชิงแส

คำชี้แจง  แบบที่ 3/2 เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเชิงแสในภาพรวม  ประจำปี พ.ศ. 2566

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเชิงแส ในภาพรวมมากน้อยเพียงใด

ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน   ภาพรวม   มากน้อยเพียงใด

| ความพึงพอใจ | พอใจมาก | พอใจ | ไม่พอใจ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ |  |  |  |
| 5) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |  |  |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น |  |  |  |
| 8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการประชาชน |  |  |  |
| 9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |

แบบที่  3/3

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ

เทศบาลตำบลเชิงแส  ในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา

คำชี้แจง  เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์จังหวัดสงขลา  ในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 2  ครั้ง  คือเดือนเมษายนและกันยายนของทุกปี

ส่วนที่   1    ข้อมูลทั่วไป

1. เพศ 	(1)      	ชาย		(2)	หญิง

2.อายุ	(1)	 ต่ำกว่า  20  ปี	(2)	20 – 30  ปี	(3)	31 – 40  ปี

(4)	 41 – 50  ปี	(5)	51 – 60  ปี	(6)	มากกว่า  60  ปี

3.การศึกษา   (1)	ประถมศึกษา	(2)	มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	(3) 	อนุปริญญาหรือเทียบเท่า

(4)	ปริญญาตรี	(5)	สูงกว่าปริญญาตรี		(6)	อื่น ๆ

4.อาชีพหลัก	(1) 	รับราชการ	(2)	เอกชน/รัฐวิสาหกิจ		(3)	ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว

(4)	รับจ้าง		(5)	นักเรียน  นักศึกษา		(6)	เกษตรกร

- อื่น ๆ (ระบุ)…………………………………

ส่วนที่   2    ความพึงพอใจต่อผลการเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน   ภาพรวม   มากน้อยเพียงใด

| ความพึงพอใจ | พอใจมาก | พอใจ | ไม่พอใจ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ |  |  |  |
| 5) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |  |  |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น |  |  |  |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |

ส่วนที่   3    ความพึงพอใจต่อผลการเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5.1      ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานด้าน  โครงสร้างพื้นฐาน    โดยให้คะแนนเต็ม  10   ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด

| ### ความพึงพอใจ | ### คะแนน (เต็ม 10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม |  |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม |  |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นโครงการ/กิจกรรม |  |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ |  |
| 5) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น |  |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |

5. 2     ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานด้าน  เศรษฐกิจ    โดยให้คะแนนเต็ม  10   ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด

| ### ความพึงพอใจ | ### คะแนน (เต็ม 10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม |  |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม |  |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นโครงการ/กิจกรรม |  |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ |  |
| 5) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น |  |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |

5. 3    ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานด้าน…การศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม        โดยให้คะแนนเต็ม  10   ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด

| ### ความพึงพอใจ | ### คะแนน (เต็ม 10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม |  |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม |  |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นโครงการ/กิจกรรม |  |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ |  |
| 5) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น |  |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |

5. 4    ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด้าน…การส่งเสริมสาธารณสุข  และสุขภาพอนามัยของประชาชน

โดยให้คะแนนเต็ม  10   ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด

| ### ความพึงพอใจ | ### คะแนน (เต็ม 10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม |  |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม |  |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นโครงการ/กิจกรรม |  |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ |  |
| 5) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น |  |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |

5. 5    ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานด้าน   การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      โดยให้คะแนนเต็ม  10   ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด

| ### ความพึงพอใจ | ### คะแนน (เต็ม 10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม |  |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม |  |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นโครงการ/กิจกรรม |  |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ |  |
| 5) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น |  |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |

5. 6    ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานด้าน    การพัฒนาองค์กรและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน   โดยให้คะแนนเต็ม  10   ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด

| ### ความพึงพอใจ | ### คะแนน (เต็ม 10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม |  |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม |  |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นโครงการ/กิจกรรม |  |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ |  |
| 5) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น |  |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |

ส่วนที่  3   ปัญหา  อุปสรรค  และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเชิงแสในแต่ละยุทธศาสตร์

  - ปัญหา  อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ  ในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเชิงแสในยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  - ปัญหา  อุปสรรค  และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเชิงแส  ในยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..…………………………………………

3.3  ปัญหา  อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเชิงแส ในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.4  ปัญหา  อุปสรรค  และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเชิงแส  ในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………

3.5  ปัญหา  อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเชิงแส ในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.6  ปัญหา  อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเชิงแส ในยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………