แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2568

เทศบาลตำบลเชิงแส

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

| 1 | ผลผลิต | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ 2 ต.เชิงแส | -ประชาชนมีน้ำใช้น้ำเพื่อการบริโภคและอุปโภคอย่างเพียงพอ | 35,000 | 1 ต.ค. 69 – 30 ก.ย. 68 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 2.โครงการปรับปรุงเดินท่อเมนปะปาสายขอบเหมืองป้อมเขาในหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ต.เชิงแส | -ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรและระบายน้ำท่วมขังในพื้นที่ | 150,000 | 1 ต.ค. 69 – 30 ก.ย. 68 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 3.โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ศพด.เชิงแส | -ประชาชนและเด็กมีความรอบภัยในชีวิตและทรัยพ์สิน | 500,000 | 1 ต.ค. 69 – 30 ก.ย. 68 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

| โครงการ | ผลผลิต | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมแก่ประชาชน | ประชาชนมีอาชีพเสริมและทำให้รายได้เพิ่มขึ้น | 25,000 | 1 ต.ค. 69 – 30 ก.ย. 68 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม

| โครงการ | ผลผลิต | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลร้อยละ 100 ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ | 7,350,000 | 1 ต.ค. 69 – 30 ก.ย. 68 | อยู่ในระหว่างการดำเนินการ | 1,915}300 (คำนวณจาก 1 ต.ค.67 - ปัจจุบัน) |
| 2.เบี้ยยังชีพความพิการ | ผู้พิการในเขตเทศบาลร้อยละ 100 ได้รับเบี้ยพิการ | 1,276,800 | 1 ต.ค. 69 – 30 ก.ย. 68 | อยู่ในระหว่างการดำเนินการ | 404,800 (คำนวณจาก 1 ต.ค.66 - ปัจจุบัน) |
| 3.เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | ผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาลร้อยละ 100 ได้รับเบี้ยเอดส์ | 18,000 | 1 ต.ค. 69 – 30 ก.ย. 68 | อยู่ในระหว่างการดำเนินการ | 22,507 (คำนวณจาก 1 ต.ค.66 - ปัจจุบัน) |
| 4.โครงการงานประเพณีลากพระ | ประชาชนร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ | 20,000 | 1 ต.ค. 69 – 30 ก.ย. 68 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 15,450 |
| 5.โครงการวันลอยกระทง | ประชาชนร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ | 50,000 | 1 ต.ค. 69 – 30 ก.ย. 68 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 34,700 |
| 6.โครงการสมโภชหลวงพ่อเดิม | ประชาชนร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ | 100,000 | 1 ต.ค. 69 – 30 ก.ย. 68 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 7.โครงการวันเด็ก | ประชาชนร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ | 100,000 | 1 ต.ค. 69 – 30 ก.ย. 68 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 100,000 |
| 8.ค่าใช้บริหารสถานศึกษา | นักเรียนในพื้นที่มีอาหารครบห้าหมู่ครบร้อยละ100 | 338,865 | 1 ต.ค. 69 – 30 ก.ย. 68 | อยู่ในระหว่างการดำเนินการ | 99,180 |
| 9.อาหารเสริมนม | นักเรียนในพื้นที่มีอาหารครบห้าหมู่ครบร้อยละ100 | 473,898 | 1 ต.ค. 69 – 30 ก.ย. 68 | อยู่ในระหว่างการดำเนินการ | 306,908 |
| 10.อาหารกลางวันโรงเรียนบ้านรัดปูน | นักเรียนในพื้นที่มีอาหารครบห้าหมู่ครบร้อยละ100 | 324,000 | 1 ต.ค. 69 – 30 ก.ย. 68 | อยู่ในระหว่างการดำเนินการ | 145,530 |
| 11.อาหารกลางวันโรงเรียนชุมชนบ้านเชิงแส | นักเรียนในพื้นที่มีอาหารครบห้าหมู่ครบร้อยละ100 | 576,000 | 1 ต.ค. 69 – 30 ก.ย. 68 | อยู่ในระหว่างการดำเนินการ | 260,140 |
| 12.โครงการงานรัฐพิธี | ประชาชนและบุคลากรในพื้นที่และใกล้เคียงร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ | 20,000 | 1 ต.ค. 69 – 30 ก.ย. 68 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 20,000 |

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสาธารณสุข

| โครงการ | ผลผลิต | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด | ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลร้อยละ 100 ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ | 10,000 | 1 ต.ค. 69 – 30 ก.ย. 68 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 2.โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ | ผู้พิการในเขตเทศบาลร้อยละ 100 ได้รับเบี้ยพิการ | 20,000 | 1 ต.ค. 69 – 30 ก.ย. 68 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 3.โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | ผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาลร้อยละ 100 ได้รับเบี้ยเอดส์ | 12,000 | 1 ต.ค. 69 – 30 ก.ย. 68 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 4.โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไข้เลือดออก | ประชาชนร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ | 5,000 | 1 ต.ค. 69 – 30 ก.ย. 68 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 5.โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | ประชาชนร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ | 9,000 | 1 ต.ค. 69 – 30 ก.ย. 68 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 6.โครงการป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัยบนท้องถนน | เพื่อลดการป้องกันและเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนร้อยละ 95 | 10,000 | 1 ต.ค. 69 – 30 ก.ย. 68 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 7.โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ(ทบทวน) | มีอถ.เข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 | 100,000 | 1 ต.ค. 69 – 30 ก.ย. 68 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 8.โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครอปพร.เชิงแส | อปพร.เข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 | 20,000 | 1 ต.ค. 69 – 30 ก.ย. 68 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

| โครงการ | ผลผลิต | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.โครงการวันพัฒนาหมู่บ้าน | ประชาชนและพนักงานร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ | 5,000 | 1 ต.ค. 69 – 30 ก.ย. 68 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 2. โครงการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ | ประชาชนและพนักงานร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ | 5,000 | 1 ต.ค. 69 – 30 ก.ย. 68 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 3. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามพระราชดำริ | ประชาชนและพนักงานร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ | 15,000 | 1 ต.ค. 69 – 30 ก.ย. 68 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 4.โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ประชาชนและพนักงานร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ | 10,000 | 1 ต.ค. 69 – 30 ก.ย. 68 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 5.โครงการคัดแยกขยะ | ประชาชนและพนักงานร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ | 10,000 | 1 ต.ค. 69 – 30 ก.ย. 68 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านบริหารองค์กร

| โครงการ | ผลผลิต | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.จัดซื้อเครื่องตบดิน | มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการดำเนินงานสำหรับบริการประชาชน | 20,000 | 1 ต.ค. 69 – 30 ก.ย. 68 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 2.ค่าอมิเตอร์ไฟฟ้า | มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการดำเนินงานสำหรับบริการประชาชน | 7,000 | 1 ต.ค. 69 – 30 ก.ย. 68 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 3.จัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 2 เครื่อง | มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการดำเนินงานสำหรับบริการประชาชน | 20,000 | 1 ต.ค. 69 – 30 ก.ย. 68 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 4.จัดซื้อโน๊ตบุ๊ค | มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการดำเนินงานสำหรับบริการประชาชน | 22,000 | 1 ต.ค. 69 – 30 ก.ย. 68 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 5.จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ | มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการดำเนินงานสำหรับบริการประชาชน | 8,000 | 1 ต.ค. 69 – 30 ก.ย. 68 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 6.จัดซื้อจอคอมพิวเตอร์ | มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการดำเนินงานสำหรับบริการประชาชน | 4,000 | 1 ต.ค. 69 – 30 ก.ย. 68 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 7.โครงการสำรวจที่สาธารณะนส.3 | สามารถบริการประชาชนในพื้นที่ได้ร้อยละ100 | 100,000 | 1 ต.ค. 69 – 30 ก.ย. 68 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 8.ค่าจัดทำผังเมืองชุมชน | สามารถบริการประชาชนในพื้นที่ได้ร้อยละ100 | 238,700 | 1 ต.ค. 69 – 30 ก.ย. 68 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 9.ค่าจัดซื้อเก้าอี้พักคอย | มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการดำเนินงานสำหรับบริการประชาชนร้อยละ90 | 4,898 | 1 ต.ค. 69 – 30 ก.ย. 68 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 10.จัดซื้อหม้อต้มน้ำน้ำร้อนฯ | มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการดำเนินงานสำหรับบริการประชาชนร้อยละ90 | 8,000 | 1 ต.ค. 69 – 30 ก.ย. 68 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 11.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ | ประชาชนได้รับการช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงร้อยละ100 | 32,000 | 1 ต.ค. 69 – 30 ก.ย. 68 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 12.โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ | มีเครื่องมือเครื่องใช้เพื่อบริการประชาชนได้อย่างเพียงพอร้อยละ90 | 10,000 | 1 ต.ค. 69 – 30 ก.ย. 68 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |

| โครงการ | ผลผลิต | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | เทศบาลได้รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและนำมาแก้ไขปัญหาได้ร้อยละ90 | 10,000 | 1 ต.ค. 69 – 30 ก.ย. 68 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 14.โครงการเวทีประชาคมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น | เทศบาลได้รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและนำมาแก้ไขปัญหาได้ร้อยละ 90 | 5,000 | 1 ต.ค. 69 – 30 ก.ย. 68 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 15. .โครงการทำหมันสุนัขและแมวที่ไม่มีเจ้าของ | ประชาชนนำสุนัขและแมวมาเข้าร่วมโครงการร้อยละ 90 | 30,000 | 1 ต.ค. 69 – 30 ก.ย. 68 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 16. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาล | มีระดับพื้นที่ในการก่อสร้างร้อยละ90 | 15,000 | 1 ต.ค. 69 – 30 ก.ย. 68 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 17.โครงการเชิดชูเกียรติฯ | บุคลากรประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ95 | 3,000 | 1 ต.ค. 69 – 30 ก.ย. 68 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 18.โครงการผู้นำชุมชนพบประชาชน | เทศบาลได้รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและนำมาแก้ไขปัญหาได้ร้อยละ 95 | 5,000 | 1 ต.ค. 69 – 30 ก.ย. 68 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 19.โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพสมาชิกสภา เทศบาลฯ | สามารถเพิ่มประสิทธิภาพสามาชิกาสภาเทศบาลฯในการทำงานได้เพิ่มขึ้นร้อยละ95 | 10,000 | 1 ต.ค. 69 – 30 ก.ย. 68 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |
| 20.โครงการสร้างคุณธรรมและวัฒนธรรม | ทำให้บุคลกรใหหน่วยงานมีการทำงานอย่างมีคุณธรรมและวัฒนธรรมที่ดีร้อยละ90 | 5,700 | 1 ต.ค. 69 – 30 ก.ย. 68 | ยังไม่ได้ทำ | ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ |